Project Plan

Jay, Dylan en Sam

# Omschrijving

Op 27 augustus waren wij benaderd via een mail van Poppodium. Deze organisatie heeft ons gevraagd of wij een website voor ze kunnen maken.

# Rollen

Jay Bhowmick: team leider en programmeur

Dylan Hermans: programmeur

Sam Jansen: programmeur

# Oplevering

**De eisen van de opdrachtgever:**

Zalen huren (klant)

Concert mogelijkheden

Evenementen agenda

Leeftijdsgroep 18 tot 40 jaar

Vriendelijke kleuren (grijs)

Geen zwart

Profielen maken(door ons beheerd)

Verschillende thema’s (bijv. hardcore, jazz)

Reserveren via formulier

Iframe locaties

Simple ontwerp responsive

Digitale nieuwsbrief

Prijslijst

**Het product**

Een website

# Planning

Dinsdag 27 augustus 10:15

ontwerp is klaar.

**16:00 Opdrachtgever heeft design het goed gekeurd.**

Dinsdag 27 augustus 10:20

Maak de website naar de eisen van de opdrachtgever.

En verdeel de taken over het team.

Dinsdag 27 augustus 10:30 t/m 16:00

Beginnen met het bouwen van de website

Woensdag 28 augustus 9:00 t/m 16:00

Bouw de website en voeg de juiste functies toe.

**16:00 Opdrachtgever heeft het design goed gekeurd.**

Donderdag 29 augustus: 9:00 /m 16:00

Maak de website responsive. En voer testen uit op de site.

**16:00 Opdrachtgever heeft design het goed gekeurd.**

Maandag 2 September 10:15 t/m 12:30

Presenteer de website aan de opdrachtgever